APGAITAS LAPA

AS “RĪGAS SILTUMS” objektā saskaņā ar 202  .gada                       .

noslēgto līgumu Nr.                            ,

Objekts: “                            ” (SAP Nr.                  )

BIS-BL- _____________

Izpildītājs:____________________

| Nr. | Dokuments | Atbildīga persona no AS “RĪGAS SILTUMS” |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Būvuzņēmēja vispārējā CTA polise | referente/Klientu vadības daļas projektu vadītājs |
| 1.2. | Būvspeciālistu profesionālā CTA polise | referente/Klientu vadības daļas projektu vadītājs |
| 1.3. | Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas polise | referente/Klientu vadības daļas projektu vadītājs |
| 1.4. | Līguma izpildes nodrošinājuma garantija (ja līgumcena pārsniedz 100 000 EUR bez PVN)* | referente/Klientu vadības daļas projektu vadītājs |
| 1.5. | Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi | Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja p.i. |
| 1.6. | Darbu veikšanas projekts (DVP) ar objekta, pievadceļu un blakus esošo teritoriju fotofiksāciju | Tīklu rajons |
| 1.7. | Darba aizsardzības (DA) plāns** | Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa |
| 1.8. | Darbu vadītāja instruktāža darba aizsardzībā un ugunsdrošībā | Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa |
| 1.9. | Vides aizsardzības plāns | Ražošanas iekārtu un vides aizsardzības uzraudzības daļas vides inženiere |

Piezīmes:

1. Informāciju par līguma atbildīgo personu un būvuzraugu skatīt līgumā.

2.*Siltumtīklu departaments (vai Klientu vadības daļa) pārbauda līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu un summas apmēru no līguma cenas:

- 5% apmērā – jābūt spēkā visā līguma darbības laikā un 30 dienas pēc līguma izpildes beigu termiņa;

- 3% apmērā – jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā un 30 dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.

3.**Darbu aizsardzības plānu iekļaut Darbu veikšanas projekta sastāvā un saskaņot ar Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļu.

4. Pēc siltumtīklu celtniecības montāžas darbu pabeigšanas, pirms tranšejas aizbēršanas, aizpildīt un nosūtīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam, veidlapu “Paziņojums par atvērtu tranšeju” uz e-pastu pad@riga.lv, kas pieejama www.rdpad.lv sadaļā “Veidlapas”.

5. Pēc līguma noslēgšanas piekļuves pieprasījumu konkrētai BIS lietai sūtīt uz e-pastu: siltums@rs.lv.

Saskaņošanas kontaktpersonu saraksts

| Struktūrvienība | Amats | Vārds, uzvārds | Kontakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Klientu vadības daļa | projektu vadītāja | Inese Strode | +371 22024982 inese.strode@rs.lv |
|  | projektu vadītājs | Krists Drošprāts | +371 20002699 krists.drosprats@rs.lv |
|  | projektu vadītāja | Daiga Kamola - Feldmane | +371 24421290 daiga.kamola@rs.lv |
|  | projektu vadītāja | Irina Davidčika | +371 27213311 irina.davidcika@rs.lv |
|  | projektu vadītāja | Vanesa Kasadžikova | +371 20002649 vanesa.kasadzikova@rs.lv |
| Siltumtīklu departaments | referente | Janīna Zērvena | +371 24421280 jana.zervena@rs.lv |
| Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa | speciālists | Juris Kozinda | +371 20002696 da@rs.lv |
|  | nodaļas vadītājs (speciālists) | Mārcis Shantams Slavinskis | +371 29139075 da@rs.lv |
|  | speciālists | Jevgēnijs Vilcāns | +371 20002645 da@rs.lv |
| 1.Tīklu rajons (Labais krasts) | projektu vadītājs | Jekaterina Apse | +371 20880018 jekaterina.apse@rs.lv |
|  | projektu vadītājs | Liene Bērziņa | +371 20880023 liene.berzina@rs.lv |
| 2.Tīklu rajons (Kreisais krasts) | projektu vadītājs | Sergejs Aleksejevs | +371 20002532 sergejs.aleksejevs@rs.lv |
| Pieslēgumu un projektēšanas grupa | vadītājs | Edgars Vecvagars | +371 20002469 edgars.vecvagars@rs.lv |
| Ražošanas iekārtu un vides aizsardzības uzraudzības daļa | vides inženiere | Liene Ezerta | +371 22523288 liene.ezerta@rs.lv |
| Darbu veikšanas projekts (par metināšanu) | metināšanas inspektors/ tehnologs | Jurijs Melecis | +371 26190456 jurijs.melecis@rs.lv |